| 1. Descripción de la evaluación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACION CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIFUNIONAL ESC PREPARATORIA VICTOR ROSALES ZAC. |  |  |  |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/06/2025 : |  |  |  |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (31-12-2025): |  |  |  |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: |  |  |  |
| Nombre:GABRIELA SOTELO VILLAGRANA |  | Unidad administrativa: DESARROLLO SOCIAL |  |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: AVANCES DEL GASTO DE INVERSION |  |  |  |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: DETERMINAR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL AVANCE DEVENGADO |  |  |  |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: CONTABILIZAR LOS GASTOS REALIZADOS DUARNTE EL PROYECTO |  |  |  |
| Instrumentos de recolección de información: |  |  |  |
| Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:FORMATOS O REPORTES FINANCIEROS |  |  |  |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: AVANCES FISICOS FINANCIEROS |  |  |  |
| 2. Principales Hallazgos de la evaluación |  |  |  |
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:QUE LLEVA UN AVANCE DEL 60% |  |  |  |
| 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. |  |  |  |
| 2.2.1 Fortalezas: QUE SE CUENTA CON EL RECURSOS PARA LLEVA ACABO LA CONSTRUCCION DE MANERA DIRECTA ASI COMO EL PLAZO SUFICIENTE. |  |  |  |
| 2.2.2 Oportunidades:IMPLEMENTAR LOS RECURSOS EN AVANCES DE EDUCACION PARA EL PUEBLO Y SU CIUDADANIA |  |  |  |
| 2.2.3 Debilidades:CONSTRUCCION PROLONGADA |  |  |  |
| 2.2.4 Amenazas:NO TERMINAR EN EL TIEMPO CORRECTO |  |  |  |